АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2019  № 129

О проведении месячника по благоустройству

и санитарной очистке территории

МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2019 года

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,  в соответствии со ст.3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург с 08 апреля по 03 мая 2019 года.

2. Провести общегородской субботник  20 апреля 2019 года.

3. Утвердить План благоустройства и санитарной очистки территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности в г. Шлиссельбурге, при проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории  МО Город Шлиссельбург в апреле – мае 2019 года и при проведении субботника 20 апреля 2019 года согласно приложению 1 (далее – План).

4. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности выполнить работы по благоустройству территорий  в соответствии с Планом.

5. Создать штаб по контролю за проведением месячника по благоустройству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург  в  апреле - мае 2019 года, субботника 20 апреля 2019 года и утвердить его состав согласно  приложению 2.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                       А.А. Рогозин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург

от 26.03.2019 № 129

(приложение 1)

План

благоустройства и санитарной очистки территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности в г. Шлиссельбурге,

при проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории

МО Город Шлиссельбург в апреле - мае  2019 года и при

проведении субботника 20 апреля 2019 года

| № п.п. | Наименование организации | Запланированный участок для уборки | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО Город Шлиссельбург, МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», МУП «ИД «Крепкий Орешек», Совет ветеранов | Территория музея боевой техники, территория парка Победы между ул. Чекалова и пешеходной дорожкой | Уборка мусора, старых листьев, веток |
| 2 | ТРК «Акватория» | Сквер у памятника Петру I и около малой пристани | Уборка мусора, старых листьев, веток, благоустройство территории землепользования |
| 3 | МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» | Территория около школы, пустырь между пешеходной дорожкой и многоквартирными домами (четная сторона) вдоль Малоневского канала от здания бассейна до дома 18 по ул. Малоневский канал | Уборка мусора, старых листьев, веток, благоустройство территории землепользования |
| 4 | МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» | Территория вокруг здания школы до Комсомольского парка | Уборка мусора, старых листьев, веток, благоустройство территории землепользования |
| 5 | МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа» | Территория около дома 3 по ул. 18 Января со стороны художественной школы в радиусе 20 м от стены здания | Уборка территории от листьев, мусора, веток |
| 6 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Орешек», МБДОУ «Золотой ключик» | Территория вокруг зданий до забора и в радиусе 20 м за забором Территория от домов по № 4 ул. 1 Мая, д. 1а ул. Затонная до сараев Территория вокруг зданий до забора и в радиусе 20 м за забором Территория вокруг здания до забора и в радиусе 20 м за забором | Уборка территории от листьев, мусора, веток, благоустройство территорий землепользования |
| 7 | ГБУЗ «Кировская МРБ» поликлиника № 2, Шлиссельбургская городская больница | Территория вокруг зданий в границах землепользования и 10 м по периметру от границ землепользования до проезда к дворовой территории дома №16 по Староладожскому каналу | Очистка от мусора территорий и их благоустройство, вывоз мусора |
| 8 | ООО «Управляющая компания» | Уборка придомовых территорий, территория за Благовещенским собором до уреза воды р. Нева | Уборка территории от листьев, мусора, веток, благоустройство придомовых территорий |
| 9 | ООО «Жилищно-Управляющая Компания» | Уборка придомовых территорий, зеленой зоны вдоль ул. Советский пер. до ул. Затонная, откосы Староладожского канала от перемычки у дома № 16 по Староладожскому каналу до понтонного моста у Северного переулка с двух сторон | Уборка территории от листьев, мусора, веток, благоустройство придомовых территорий |
| 10 | Инспекция рыбоохраны | Территория около здания и причала возле водоочистных сооружений в границах землепользования и в радиусе 20 м от границы землепользования | Уборка мусора, старых листьев, веток |
| 11 | Шлиссельбургский цех связи БУС ГБУ «Волго-Балт» | Территория около зданий в границах землепользования, откосы Староладожского канала до уреза воды по длине забора организации, гараж на ул. Пролетарская и территория в радиусе 10 м от границ землепользования | Уборка мусора, старых листьев, веток |
| 12 | ГБОУ СПО ЛО «Техникум водного транспорта» | Территория вокруг зданий в границах землепользования, спортивная площадка напротив лицея, уборка территории стадиона «Водник» и территория, прилегающая к стадиону (от забора стадиона до ул. Краснофлотской) | Уборка территории от листьев, мусора, веток |
| 13 | МКУ «КСК «Невский» | Территория вокруг здания КСК «Невский» и здания бассейна до дороги со стороны дома 6 по ул. Малоневский канал, территория в районе хоккейной площадки между домом 18 по ул. Малоневский канал и домом 10 по ул. Кирова (здание полиции) | Уборка мусора, старых листьев, веток, благоустройство территории землепользования |
| 14 | НЛРВПиС | Территория вокруг зданий и на промышленных площадках, вдоль Новоладожского канала до уреза воды и вокруг общежития на ул. Чекалова, территория у большой пристани до дороги и в районе стоянки автомобилей (угол Северного пер. и Новоладожского канала) | Уборка территории от мусора, веток, вывоз мусора, благоустройство территорий |
| 15 | ЦПСО АСС Лен.области в г. Шлиссельбурге (ул. Жука, дом 18) | Территория около здания в границах землепользования и в радиусе 20 м от границы землепользования, откосы Новоладожского канала до уреза воды по длине забора организации | Уборка мусора, веток |
| 16 | ООО «НССЗ», ООО «Озерная Верфь», ЗАО «Охтинская верфь», ООО «Филар», ООО «Метопром» | Заводская территория в границах землепользования, включая откосы вдоль Малой Невки до уреза воды, Комсомольский парк и территория, прилегающая к дому № 15 по Малоневскому каналу, территория у трансформаторной подстанции до дороги | Уборка и вывоз мусора |
| 17 | ЗАО «ЛИРС» | Территория в границах землепользования и по периметру от забора предприятия до Красного тракта и Старосинявинской дороги | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 18 | ООО «Технопласт» | Территория в границах землепользования и прилегающая территория в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 19 | ООО «Тритмент» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 20 | ООО «ГеодезияСтрой» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования, пешеходная дорожка от здания до дома № 6 по ул. Красный тракт | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 21 | ООО Фирма «Дивес» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 22 | ООО «Ладожский транспортный завод» | Промышленная территория в границах землепользования до уреза воды, территория по периметру забора на ширину 20 м, придорожная полоса по 20 метров с двух сторон от стелы с надписью «Шлиссельбург» до остановки автобуса (Красный тракт, дом 22) | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 23 | ООО «Система», Габриэлян Р.Г. | Территория в границах землепользования, прилегающая к границам землепользования и в радиусе 20 м со стороны ул. Красный тракт, до дороги | Уборка и вывоз мусора, благоустройство территории землепользования |
| 24 | ЖСК «Лена» | Территория вокруг жилого массива по адресу: Староладожский канал, д. 5, включая откосы Староладожского канала в створе дома до «Ровка», откосы «Ровка» вдоль жилого массива | Уборка мусора, старых листьев, благоустройство территорий |
| 25 | Владельцам и арендаторам помещений по ул. Затонная, д. 8 | Территория в границах землепользования и 20 м от границ землепользования, пустырь до Красного проспекта в створе дома | Уборка и вывоз мусора |
| 26 | ГУП «Леноблводоканал» | Территории водоочистных сооружений, КНС в радиусе 20м от границ землепользования | Уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий землепользования |
| 27 | ООО «Благоустройство» | Уборка территории в радиусе 20 м от зданий по адресу: ул. Жука, д.7, бульвар, откосы Малоневского и Староладожского каналов, территория базы автотранспорта вдоль Старосинявинской дороги и в радиусе 20 м от границ землепользования | Уборка и вывоз мусора |
| 28 | Застройщики: ООО «Статика плюс», ЗАО «РосРегионы», ООО «Альфа-Строй», ООО «Шлиссельбург» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Уборка и вывоз мусора |
| 29 | ЗАО «Фирма Радуга» | Территория в границах и в створе землепользования до Красного тракта | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 30 | Филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» | Территория предприятия в границах землепользования, вдоль линий электропередач, у подстанций в радиусе не менее 20 м на территории МО Город Шлиссельбург | Уборка и вывоз мусора, вывоз отходов после обрезки деревьев вдоль линий электропередач, благоустройство территории землепользования |
| 31 | Предприятия торговли и общественного питания | Уборка территорий у объектов торговли в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования до дорог и уреза воды | Уборка территории, от мусора, листьев, веток вывоз мусора |
| 32 | 112 отделение полиции ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Уборка территории от листьев, мусора, веток |
| 33 | 128 пожарная часть | Территория около здания в границах землепользования и в радиусе 20 м от границы землепользования | Уборка территории от листьев и мусора |
| 34 | МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека им. М.А. Дудина» | Памятник жителям города, погибшим во время ВОВ в парке у общежития по адресу: ул. Малоневский канал, д. 15 | Уборка территории от листьев, мусора, веток |
| 35 | Агентство недвижимости | Уборка территории в границах землепользования, 20 м от границ землепользования и сквер между почтой и ТК «Кондор» | Уборка территории от листьев, мусора, веток |
| 36 | ТСЖ, ЖСК, («Чайка», «Водник», «Ладога», «Восход» «Крепость», «Ладожский бриз», «Пролетарская») | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Уборка и вывоз мусора, благоустройство придомовых территорий |
| 37 | ООО «Бельвиль» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования. Земельный участок между корп. 2 по ул. Луговой и дорогой на ул. Пролетарскую мимо д/сада «Орешек» | Уборка и вывоз мусора, Благоустройство придомовых территорий |
| 38 | ЗАО «ОРС СЗП» с арендаторами помещений (ул. 1 Мая, д.2, ул. Кирова, д.8, складские помещения на ул. Старосинявинская дорога д. 2) | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Уборка и вывоз мусора |
| 39 | ООО «ОСК» | Территория в границах землепользования, от забора до автомобильной дороги | Уборка и вывоз мусора, благоустройство территории землепользования |
| 40 | МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» | Уборка территории кладбища, братского воинского захоронения, территория от забора до автомобильной дороги по Красному тракту и откосы д о дороги к эллингу ОАО «НССЗ», откосы береговой линии р. Невы | Уборка и вывоз мусора, подсыпка дорожек, очистка контейнеров для сбора отходов |
| 41 | Аптеки | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Уборка и вывоз мусора |
| 42 | КГТ «Металлист», КГТ «Водник» | Территория в границах землепользования в радиусе 20м, прилегающие канавы | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 43 | СНТ «Шлиссельбуржец», СНТ «Орешек», СНТ «Волна» | Территория в границах землепользования, от границы землепользования до дороги вдоль Староладожского канала, вдоль дороги от ул. Садовой с 2-х сторон, 20 м прилегающая к садоводству лесная зона | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 44 | Филиал ОАО «СБ РФ» Кировское ОСБ № 7915 (ул. Староладожский канал, дом 16), Сбербанк – 9055/01783 (ул. Кирова, дом 2) | Территория от стены дома в радиусе 20 м | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 45 | ООО «Сторге» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 46 | ЗАО «Агентство РИФ» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 47 | ООО «Эко-пром-сервис» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 48 | ООО «Нефтегазгеодезия» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 49 | ИП Маленик | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 50 | ООО «Петровский причал» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования до уреза воды по длине забора организации | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 51 | ООО «Эко-Экспресс-Сервис» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 52 | Стоянки автомобильного транспорта: ООО «АВТ», ООО «Управление, Строительство и Проектирование» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 53 | Метеостанция | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования до дороги по ул. Красный тракт | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 54 | АЗС: «Линос», «Китек» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования. | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 55 | ООО «Сайбергер» (цех лимонадного завода) | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 56 | ОАО «Ростелеком» | Территория земельного участка между домом 1 по Староладожскому каналу и автостоянкой в створе дома | Уборка мусора, листьев, веток |
| 57 | Собственники зданий, строений, сооружений, земельных участков | Территория в границах землепользования и в радиусе 10 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 58 | ИП Тоноян Р.С. | Территория в границах землепользования и в радиусе 10 м от границ землепользования по Старосинявинской дороге и ул. Красный тракт, пешеходная дорожка по ул. Красный тракт от дома № 6 до «Петровской трапезы» | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 59 | ИП Силаева Н.А., ИП Куршиев, ООО «Нева-авто» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 60 | ООО «Ника» | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования (ул. 1 Мая, д.8, д.20) | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 61 | Птицефабрика Северная | Территория в границах землепользования и в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 62 | АО «ЛОТЭК» | Территории котельных, теплотрасс в радиусе 20 м от границ землепользования | Очистка от мусора территорий и их благоустройство |
| 63 | Молодежный совет при главе администрации МО Город Шлиссельбург | Откосы Малоневского канала с 2-х сторон (от автомобильного моста на Красном проспекте до Горбатого моста) и спуск к Малой Невке | Уборка мусора, старых листьев, веток |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург

от 26.03.2019  № 129

(приложение 2)

Состав штаба

по контролю за проведением месячника по благоустройству и санитарной очистке территории МО Город Шлиссельбург в апреле - мае 2019 года,

субботника 20 апреля 2019 года

| Начальник штаба | Князева Л.Н. , начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» |
| --- | --- |
| Заместители начальника штаба: | Номеров В.В., глава МО Город Шлиссельбург Небосова М.В., генеральный директор ООО «Благоустройство Крюков А.С., директор МКУ «КСК «Невский» |
| Члены штаба: | Сухорученко Е.С., начальник отдела управления делами администрации МО Город Шлиссельбург |
|  | Щедрина М.А., ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» |
|  | Морщинкина О.Г., специалист отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург |
|  | Иванников А.Г., директор МУП «Управляющая компания по развитию МО Город Шлиссельбург» |
|  | Петров А.В., начальник РЭС г. Кировск филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» |
|  | Федосеев В.Г., начальник ПУ Кировского района ГУП «Леноблводоканал» |
|  | Ворогушин Е.А., депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург |