СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

- РЕШЕНИЕ

от 10 марта 2021 года № 83

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской за 2020 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, заслушав ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках подведения итогов социально-экономического развития муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год и планах на 2021 год, РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Приложение к настоящему решению) за 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования				М.В. Лашков

Приложение

к Решению Совета депутатов

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

от 10 марта 2021 года № 83

# ОТЧЕТ

# главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

о проделанной работе администрации в 2020 году и планах на 2021 год

Ежегодный отчёт Главы администрации — это возможность для меня и для каждого жителя города Шлиссельбург подвести итог: действительно ли меняется то, что должно изменяться к лучшему. По правильному пути идет развитие нашего города и какие болезненные точки существуют на данном отрезке пути. Одновременно отчет — это и возможность наметить ориентиры развития муниципального образования на ближайшее будущее.

Но начать я хочу с напоминания о том, что Выборы депутатов муниципального Совета города Шлиссельбург состоялись еще 15 декабря 2019г. К сожалению, по независящим от нас причинам, к исполнению своих обязанностей новая администрация смогла приступить только через год, в декабре 2020г. И процесс формирования новой администрации еще не завершен. Поэтому, к сожалению, многое из сегодняшнего отчета я могу только констатировать. Тем не менее, я уверен, что нам вместе, сообща, удастся сдвинуть с мертвой точки решение накопившихся проблем и вдохнуть новую жизнь в развитие Шлиссельбурга. Очень рассчитываю на вашу поддержку.

Традиционно начну отчет с краткой характеристики муниципального образования.

На 01.01.2021г. численность постоянного населения города составляет 14 956 человек. К сожалению, за прошедший год смертность увеличилась на 24% и составила 185 человек. Связано это в том числе и с разразившейся во всем мире пандемией коронавируса, о которой вы все, несомненно, знаете и которая не обошла и наш город стороной.

Рождаемость за тот же период уменьшилась на 33% и составила 100 человек.

В штате администрации состоит 18 муниципальных служащих и 2 специалиста, замещающих должности, не относящиеся к муниципальной службе.

В бюджет МО Город Шлиссельбург за 2020 год поступило 132 миллиона 169 тысяч рублей доходов (94,1% от плановых показателей).

Из них 41 миллион 873 тысячи поступило в виде безвозмездных поступлений из других бюджетов. Собственные доходы составили 90 миллионов 296 тысяч рублей, в том числе, налоговые доходы 60 миллионов 3 тысячи рублей (94,8% к плану 2020г.), неналоговые доходы – 25 миллионов 292 тысяч рублей (87,7% плана).

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 137 миллионов 167 тысяч рублей (93,7% от годовых планируемых значений).

В 2020 году в администрацию поступило 24 исковых заявления, подготовлено администрацией за тот же период 7 исковых заявлений.

Также, за отчетный период было рассмотрено 200 документов, поступивших из Кировской городской прокуратуры, 18 из которых представления, протесты и предписания.

Кроме того, за 2020 год администрацией рассмотрено 4851 обращение от юридических и физических лиц.

Теперь после краткого вступления перейду к более подробным качественным и количественным показателям развития города.

И начать я хочу с понятия комфортная жизнь.

Комфортная среда для жизни – это то, что должно быть обеспечено для каждого жителя нашего с вами города. Говоря об этом понятии, мы подразумеваем благоустроенные дворы, парки, общественные пространства, торговые, развлекательные, спортивные объекты, парковки. При этом «комфортно» должно быть везде – и в центре города и на его окраинах.

Исходя из этого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в конце 2020 года мы успели подготовить аукционную документацию и дизайн-проект благоустройства общественной территории от Красного проспекта до набережной реки Нева (вблизи Благовещенского собора). Сами работы будут реализованы в этом году. Хочу подчеркнуть, что сам федеральный проект стартовал еще в 2016 году. И за это время город Шлиссельбург первый раз принял участие в данной программе. Учитывая, что реализация федерального проекта рассчитана до конца 2022 года, администрация города Шлиссельбург и я лично приложим все усилия, чтобы в рамках действующего проекта благоустроить еще как минимум одну общественную территорию в нашем городе.

Важно помнить, что комфортная среда создается, в первую очередь, для человека, а значит он должен принимать самое непосредственное участие в определении, выборе проектов по благоустройству городской среды, а также последующем контроле за реализацией этих проектов.

В 2020 году в рамках реализации областного закона от 15.01.2018г. №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» на территории МО Город Шлиссельбург был выполнен ремонт дорожного покрытия ул. Комсомольская, на участке от ул. Красного тракта д.9, до улицы Малоневский канал. Общая стоимость работ составила 2 миллиона 115 тысяч рублей.

Кроме того, была произведена подсыпка отсевом детских игровых площадок по адресам: ул. Кирова, д.4, ул. Малоневский канал, д.15 и д.12, ул. Староладожский канал, д.26, а также ул. 1 Мая, д.14, 16 и 18. На эти цели израсходовано 261,5 тысяч рублей.

Я призываю жителей активно включаться в эту работу и проявлять инициативу. Ведь благодаря в том числе и Вашей инициативе в прошлом году были выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки к школе №1 по ул. 18 Января с установкой пешеходных ограждений.

Хочу отметить, что создание отдельных благоустроенных пространств в городе это лишь часть задачи по обеспечению комфортной городской среды, которая немыслима без качественных, современных коммуникаций. И в наших полномочиях содержать в нормальном состоянии дорожно-транспортную сеть города. В этих целях в 2020 году в рамках реализации Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2020-2022гг.» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чекалова. Общая стоимость работ 2 миллиона 594 тысяч рублей.

Кроме того, выполнены работы по ямочному ремонту дорог общей площадью 500 кв.м по адресам: ул. Кирова, ул. Затонная, ул. Малоневский канал на общую сумму 510 тысяч рублей. Также отремонтировано 200 кв.м асфальтобетонного покрытия между домами №20 и 20а по ул. 1 Мая на сумму 320 тысяч рублей и участка автодороги по ул. Новоладожский канал в районе пристани на сумму 873 тысячи рублей.

Сразу же хочу отметить, что такого количества отремонтированных дорог явно недостаточно. И на текущий год нами уже запланировано проведение ремонта дорог на общую сумму около 15 миллионов рублей, почти в 7 раз больше объемов прошлого года. Будут отремонтированы ул. Староладожский канал и ул. Кирова. Объемы работ по ямочному ремонту дорог также будут увеличены. Адреса их выполнения в настоящий момент уточняются.

Здесь же хочу затронуть болезненную для города тему мостов. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге был заключен еще 31 декабря 2017 года. Стоимость контракта составляла 9 миллионов 190 тысяч рублей, из которых 8 миллионов 730 тысяч рублей выделялось из бюджета Ленинградской области. Работы по контракту должны были быть выполнены до 15 декабря 2018г. Это значит, что уже в конце 2018г. в городе должен был появиться новый мост через Староладожский канал. Однако, в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории, который должна была подготовить администрация МО Город Шлиссельбург, работы по контракту были остановлены, а выделенное финансирование отозвано.

До настоящего момента проект планировки и межевания территории не подготовлен, конкурсные процедуры по подготовке проекта в 2020 году не проводились.

01.03.2021г. размещено извещение о проведении конкурса на разработку проекта планировки территории для строительства моста в створе Северного переулка. Подведение итогов по определению Исполнителя – 31.03.2021, заключение муниципального контракта- 10.04. 2021 года. Срок исполнения работ по контракту- 30.12.2021г.

После этого будет осуществлена разработка проектно-сметной документации на мост, определена стоимость его строительства и далее будет осуществляться само строительство. Таким образом, данный мост вместо 2018 года будет построен в лучшем случае только к концу 2022 года. Другими словами, потеряно 4 года.

Кроме того, в 2020 году в региональном бюджете было предусмотрено выделение администрации МО Город Шлиссельбург субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство трех пешеходных мостов через Малоневский канал в районе домов 7, 9 и 15. К сожалению, из-за того, что администрацией города не были вовремя поданы соответствующие заявки, на 2021 год нас из программы исключили и финансирование на эти цели не выделяется. В текущем году администрация МО Город Шлиссельбург будет подавать заявку на включение в программу 2022 года, а я лично буду обращаться к Губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко, чтобы постараться вернуть финансирование и начать разработку проектно-сметной документации в этом, а не следующем году. Таким образом и эти мосты могли быть уже построены в текущем году, а теперь срок их строительства перенесен в лучшем случае на 2023 год.

Перейдем к теме жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение должного качества услуг ЖКХ, выполнение программы капремонта и расселения аварийного жилья – эти задачи несомненно в числе наших приоритетов.

В прошлом году администрация не справилась с задачей подготовки к отопительному сезону. Паспорт готовности к отопительному сезону получен не был! При этом объекты теплоснабжения имеют сильный износ и требуют модернизации.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2022гг.» в 2020 году котельная «Южная», расположенная на ул. Пролетарской д.40а, была доукомплектована оборудованием, позволившем повысить ее мощность до 7 Мвт, что составляет половину от проектируемой. Общий объем финансирования составил 4 миллиона 138 тысяч рублей, а также проведены работы по актуализации и приведению к нормативно-техническим требованиям существующей проектной документации «Автономная отдельно стоящая котельная мощностью 14 МВт для теплоснабжения мкр. «Южный» с разделением на 2 этапа строительства с финансированием 7 миллионов 900 тысяч рублей. В данный момент вся документация проходит государственную экспертизу, после положительного заключения которой будут произведены работы по ее модернизации и доведение ее мощности до проектной.

Ввод в эксплуатацию данной котельной позволит, в том числе, обеспечить теплоснабжением проектирующийся дом, строительство которого должно завершиться в 2023 году и в который в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» планируется переселить 140 семей из 20 аварийных домов на ул. Пролетарской и ул. Кирова.

Кроме того, в этот же дом в рамках основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» планируется переселить еще 32 семьи, проживающих в признанных аварийными 7 домах, расположенных на ул. Краснофлотская, д.1, д.2, д.3, ул. Жука, д.21, д.23, Пролетарская, д.52, а также ул. Ульянова 13/5.

Хочу отметить, что программа переселения граждан из аварийного жилого фонда действует с 2013 года.

В предыдущей программе, действовавшей с 2013 по 2018г. город Шлиссельбург участия не принимал.

Настоящая программа действует с 2019 года и планируется к завершению в 2025 году. Город Шлиссельбург участвует в данной программе впервые. Администрация МО Город Шлиссельбург планирует в 2021 году признать аварийными еще 11 домов и  участвовать в программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, при условии, если ее действие будет продлено после 2025 года.

Кроме того, администрацией МО Город Шлиссельбург поданы заявки в комитет по строительству Ленинградской области на участие в подпрограммах:

-«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим от пожара муниципального жилищного фонда» - 4 семьи;

- «Жилье для молодежи» - 14 семей;

- «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита» - 5 семей.

В настоящий момент комитетом по строительству Ленинградской области проводится конкурсный отбор претендентов на участие в указанных программах. Результаты конкурсного отбора будут известны до конца марта 2021 года, и мы надеемся, что еще несколько городских семей улучшат свои жилищные условия.

Также, в 2020 году в целях реализации основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим от пожара муниципального жилищного фонда» бюджету МО Город Шлиссельбург была выделена субсидия из областного бюджета в размере 2 миллиона 591 тысяча рублей. С учетом софинансирования из местного бюджета в размере 195 тысяч рублей в 2020 году для граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда приобретена 1 квартира.

Возвращаясь к вопросу с котельными, хочу отметить, что если с котельной «Южная» вопрос более или менее понятен, то вопрос с котельной «Хозблок», расположенной на Малоневском канале, д.8, а также котельной по адресу:  Староладожский канал, д.22а, еще только предстоит решать.

Ситуацию осложняет то, что данные котельные с 2017 года находятся под арестом и мы не имеем возможности до снятия всех ограничений произвести их модернизацию. Но этот вопрос я держу на личном контроле и планирую решить его к началу следующего отопительного сезона.

Не могу не обратить внимание на вопрос выделения земельных участков льготным категориям граждан.

В период действия Областных законов от 14.10.2008 №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и от 17.07.2018 №75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области….» льготным категориям граждан, а именно семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено 99 участков для индивидуального жилищного строительства в г. Шлиссельбурге в районе ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Старосинявинская дорога, ул. Садовая, пер. Лесной.

В настоящее время требуется обеспечение указанных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

В этих целях еще 09.10.2019г. был заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающие размещение линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Однако, в 2020 году было выявлено несоответствие технических условий на проектирование объектов транспортной инфраструктуры, выданных администрацией МО Город Шлиссельбург, проектным решениям, принятым в Генеральном плане МО Город Шлиссельбург.

Данные замечания со стороны администрации МО Город Шлиссельбург в настоящий момент устранены, обновленные технические условия направлены в адрес разработчика Проекта.

Доработанный проект должен поступить в адрес администрации МО Город Шлиссельбург до конца марта текущего года, после чего он будет направлен в комитет градостроительной политики Ленинградской области на проверку. Одобренный Проект подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, после завершения которых он будет направлен на утверждение в комитет градостроительной политики Ленинградской области.

По завершении указанных процедур администрация направит в Комитет по строительству Ленинградской области заявку на включение МО Город Шлиссельбург в подпрограмму «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки».

К непосредственному строительству дорог и инженерных коммуникаций будет возможно приступить только после получения положительного заключения экспертизы на проектную документацию, разработанную в отношении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также после получения соответствующего софинансирования на их строительство из регионального бюджета. Таким образом, реальный срок проведения данных работ 2022-2023г.

Переходя к рассмотрению вопроса образования, не могу не отметить, что сегодня образование становится частью любого этапа жизни человека. Ведь если задуматься, если мы хотим чего-то добиться, то мы учимся почти с рождения и практически до конца жизни. И от того, какое базовое образование мы дадим нашим юным жителям, зависит их дальнейшая судьба.

В прошлом году наконец-то завершилось строительство нашей школы. На сегодняшний момент в школе обучаются 1278 человек, причем численность обучающихся за год увеличилась на 51 учащегося. Это сигнал для меня о том, что вы, уважаемые жители, увидели положительные перемены, поверили в них, ваши дети перестали ездить учиться в школы Кировска и Санкт-Петербурга, а стали учиться в родном городе. И это и удобно, и правильно. Наша школа сегодня полностью укомплектована высокопрофессиональным преподавательским составом. Из 76 учителей 30 имеют высшую квалификационную категорию. Учебный процесс организован в односменном режиме. Организованно горячее питание. И я считаю, что в настоящий момент наша Шлиссельбургская школа способна обеспечить достаточно высокий уровень среднего образования. Со своей стороны вижу задачу по благоустройству территории около школы, особенно по облагораживанию пустыря, расположенного рядом со школой. Но как именно мы это сделаем я надеюсь мы решим совместно с руководством школы и родителями учащихся.

Что касается детских садов, то в настоящий момент в городе функционирует 4 детских сада. Общее количество воспитанников составляет 883 человека. Проблем с доступностью дошкольного образования в нашем городе нет.

При этом, к сожалению, менее половины наших школьников обучаются в музыкальной и художественной школах, посещают кружки, секции и спортивные клубы, т.е. менее половины наших детей охвачены дополнительным образованием.

И этого явно недостаточно! Мы все прекрасно понимаем, что невозможно создать стабильную и сильную экономику без здоровых, трудоспособных и духовно развитых людей. И здесь считаю, что реконструкция стадиона «Водник» и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, взамен прекратившего работу это те проблемы, решение которых назрело давно. И свою первоочередную задачу вижу в том, чтобы и реконструкция стадиона, и строительство нового ФОКа произошли в строгом соответствии с запланированными сроками: ремонт плоскостных сооружений стадиона «Водник» (поле, беговые дорожки, примыкающие площадки, сектор легкой атлетики, игровое оборудование) – 2021г.; строительство административно-спортивного здания стадиона – 2022г.; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном – 2023г. И для достижения указанных целей я приложу все усилия.

Здесь же хочу отметить, что в прошлом году город Шлиссельбург получил в подарок площадку для воркаута. Однако территория вокруг нее не благоустроена, в связи с чем доступ на нее для занятий проблематичен. И эту проблему мы также планируем решить. На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году будет представлен проект благоустройства территории рядом с Техникумом водного транспорта, где в настоящее время находятся площадка для воркаута, детская и спортивные площадки. Проектом предусматривается создание спортивно-игровой зоны для детей разных возрастов с проведением комплексного благоустройства прилегающей территории. В случае победы в конкурсе срок реализации проекта – 2022г.

Реализация указанных проектов направлена в первую очередь на то, чтобы дать нашей молодежи все возможности для самореализации, образования и личного роста. Сделать для них жизнь в городе интересной и разнообразной.

При этом, учитывая, что город Шлиссельбург 28 сентября 2020 года был включен в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Ленинградской области,  все работы мы будем производить в строгом соответствии с охранным законодательством и согласованием с комитетом по охране культурного наследия Ленинградской области.

Хочу отметить, что крепость «Орешек», 700-летие которой будет отмечаться в 2023 году, ежегодно посещают более 100 тысяч туристов, что в 7 раз превышает население Шлиссельбурга. И такой туристический потенциал раскрывает перед нами новые возможности развития города. Но для этого мы должны вернуть Шлиссельбургу его прекрасный, исторический облик. И первые шаги в этом направлении уже сделаны.

К маю этого года должны быть завершены масштабные реставрационные работы в Благовещенском Соборе, что вместе с запланированными нами работами по благоустройству территории вокруг Собора, а также с благоустройством территории вокруг памятника Петра 1, которая предполагает, в том числе и одновременную реконструкцию существующего причала, придаст историческому центру Шлиссельбурга единый законченный облик, который будет привлекать туристов и радовать жителей города.

Следующим шагом мы планируем включить объекты культурного наследия: мосты шандорный на Ладожской речке, Петровский и Горбатый, а также шлюзы в региональный план реставраций. Хочу отметить, что к настоящему моменту все эти объекты пришли к аварийному состоянию.

Одновременно будем приводить в порядок Красную площадь.

Все эти мероприятия, а также те, о которых я говорил ранее, позволят не только преобразить город и раскрыть его туристический потенциал, но и позволят сделать жизнь горожан качественнее и комфортнее.

И я рассчитываю, уважаемые Шлиссельбуржцы, на вашу всестороннюю поддержку.

Я прекрасно понимаю, что жители города устали от обещаний и хотят видеть изменения к лучшему в своей жизни каждый день изо дня в день!

Для этого нам вместе с вами предстоит много сделать.

Но я абсолютно уверен, что у нас все получится!